## Slide 1: BreedNer
Aplikasi Pencari Pasangan Untuk Hewan Peliharaan
SWIPE RIGHT
MAKE YOUR PET HAPPY

## Slide 2: Site Map

## Slide 3: Pengertian
BreedNer adalah aplikasi pencarian sosial yang memfasilitasi komunikasi antara “breeder” dalam mencarikan pasangan untuk hewan peliharaan mereka
Keunggulan Breedner :
Mudah digunakan
Ringan
Hemat Waktu dan Biaya

## Slide 4: Development
Nuka-carousel
Prop-types
React-bootstrap
React-spring
React-use-gesture
Javascript
Node JS
React
Fortawesome
Bootstrap
Font-awesome
React-router-dom

## Slide 5: Progress Pengerjaan
Task / Hari | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at
Persiapan | 100% |  |  |  | 
Landing | 20% | 80% | 100% |  | 
Login |  | 100% |  |  | 
Register |  | 100% |  |  | 
Index |  |  | 30% | 80% | 100%
Profile |  |  |  | 80% | 100%
Edit Profile |  |  |  |  | 100%
Modal Payment |  |  |  |  | 100%
Add Pet |  |  |  |  | 100%

## Slide 6: Screenshoot
Landing
Login
Register
Index
Profile
Edit Profile
Modal Payment
Add Pet

## Slide 7: Landing

## Slide 8: Login dan Register

## Slide 9: Index

## Slide 10: Profile

## Slide 11: Edit Profile

## Slide 12: Modal Payment dan Add Pet

## Slide 13: DEMO
Demo

## Slide 14: Terima Kasih

## Slide 15: Kendala
Task / Hari | Kendala
Persiapan | Secara umum logicnya scriptnya bisa dipahami tetapi sulit sekali untuk mengingat dimana dan kapan (lagi) library, fuction itu harus digunakan
 | Mengatur posisi setiap content supaya enak dilihat
Login | Membuat Route
Register | Membuat Button pada page yang sama dengan fungsi yang berbeda
Index | Mencari library swipe yang cocok dan menerapkannya pada aplikasi
Profile | Membuat range slider yang responsive
Edit Profile | -
Modal Payment | design file type input yang sesuai dengan mockup
Add Pet | -